## Slide 1
Resumen ejecutivo · 28/09/2026
Catalogo · Acuerdos 0 · Por acordar 0 · Acciones 3
CAT-001, CAT-002, CAT-003
Ventas · Acuerdos 4 · Por acordar 0 · Acciones 7
VT-008, VT-012, VT-018, VT-024, VT-025, VT-026, VT-027, VT-028, VT-063, VT-064, VT-065
Canales Digitales · Acuerdos 3 · Por acordar 0 · Acciones 8
DIG-004, DIG-005, DIG-006, DIG-007, DIG-008, DIG-031, DIG-032, DIG-033, DIG-034, DIG-035, DIG-036
ASK al liderazgo de Salesforce
Sin ASK en los registros de este día.

## Slide 2
Catalogo
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
Sin registros en el archivo para este día.
Próximos pasos:
Equipo
✓ CAT-001 Estado del catálogo + backlog priorizado Eduardo Orduñez
Enviar por correo electrónico al equipo la matriz/Excel de los productos que estan configurados (Paquetes, SVAs, Entretenimiento, etc) en produccion y la vision actualizada de los paquetes PYMEs
✓ CAT-002 Estado del catálogo + backlog priorizado Eduardo Orduñez
Enviar por correo electrónico al equipo la matriz/Excel de historias de usuario mostrada en pantalla.
✓ CAT-003 Estado del catálogo + backlog priorizado Eduardo Orduñez
Realizar sesión interna (team) para actualizar y cerrar el estatus en Jira de las historias de usuario ya liberadas en producción.

## Slide 3
Ventas
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ VT-012 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
Hoy se valida primero en Salesforce y después en PISA, dos veces (prospecto y orden); si da duplicado se puede saltar con aprobación del manager. Optimizar y unificar las reglas de duplicidad en los canales digitales.
✓ VT-018 Resumen y PDF
Se retira la etapa de Pagos y Entrega del flujo de venta.
✓ VT-063 Seguridad y Visibilidad
Se eliminan las reglas de colaboración que restringen la visibilidad entre Telmex y Telnor; OWD Público con limitación de campos (FLS) por Permission Set. Cualquier usuario, incluidos los canales digitales, puede convertir prospectos.
✓ VT-064 Seguridad y Visibilidad
Un cambio de domicilio que implica cambio de empresa (Telmex ↔ Telnor) se ejecuta como portabilidad. Jerarquía de Fielders: Líder → N Células → N Promotores.
Próximos pasos:
Equipo
✓ VT-024 Domiciliación Equipo conjunto / TI Telmex · 09/10/2026
✓ VT-065 Seguridad y Visibilidad Equipo Telmex · 05/10/2026
Salesforce
✓ VT-008 Buscador Personalizado de Clientes Leandro Petri · 06/10/2026
✓ VT-026 Agendamiento Por asignar
✓ VT-027 Mejoras en la Experiencia del Carrito Por asignar
✓ VT-028 UX – Vista 360, Home Ventas y Listas Por asignar
Equipo conjunto
✓ VT-025 Riesgo del Cliente Por asignar
Notes: VT-024
Domiciliación
Verificar con la integración la recepción de mensajes de éxito de la domiciliación e investigar un servicio de escucha que permita regenerar la URL de domiciliación expirada después de la orden.
VT-065
Seguridad y Visibilidad
Hacer el doble check de la visibilidad de Gestión de la Demanda.
VT-008
Buscador Personalizado de Clientes
Construir POC para comparar el buscador estándar (ajustando campos de búsqueda/resultado) contra un buscador clásico custom.
VT-026
Agendamiento
Corregir que no se puede salir del agendamiento una vez iniciado. El reagendamiento queda fuera de Salesforce.
VT-027
Mejoras en la Experiencia del Carrito
Recargar el carrito al terminar la configuración (botón de refresco), eliminar notificaciones duplicadas y deshabilitar 'Confirmar pedido' hasta completar la configuración del producto.
VT-028
UX – Vista 360, Home Ventas y Listas
Agregar instrucciones claras y concisas en el path (ruta del éxito) de pedidos y casos; notificar el fin del proceso; mover el botón de Notas a Relacionados para revisar notas anteriores antes de enviar una nueva.
VT-025
Riesgo del Cliente
Revisar si la evaluación de riesgo (venta con calidad) es necesaria y si aplica en todos los canales.

## Slide 4
Canales Digitales
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ DIG-004 Primer release
Limitar el release del 8 de octubre exclusivamente a ventas nuevas residenciales (Hogar) en telmex.com (Justificación: Reducir riesgo y cumplir cronograma)
✓ DIG-005 Clasificación de requerimientos
Clasificar todos los requerimientos en Must Have o Nice to Have; los Nice to Have van al backlog (Justificación:Gestionar expectativas)
✓ DIG-006 Promociones de streaming (Netflix/HBO)
Las promociones de streaming son Must Have (Justificación: Parte del flujo de venta estándar del canal; impactan directamente la conversión)
Próximos pasos:
Equipo
✓ DIG-007 Compartir documentación técnica de servicios Vicente / Equipo Telmex · 28/09/2026
✓ DIG-008 Reconstruir diagrama de flujo con servicios Violeta + Equipo Telmex · 28/09/2026
✓ DIG-031 Compartir documentación técnica: request/r […] · Parcial Vicente / Equipo Telmex
✓ DIG-032 Reconstruir diagrama de flujo de pantallas con mappi […] Violeta + Equipo Telmex
✓ DIG-033 Elaborar lista clasificada de Must Have vs. Nice to Have Juan + Equipo completo
✓ DIG-034 Evaluar y proponer revisión del roadmap del proyecto […] Juan
✓ DIG-035 Coordinar y agendar sesión con Luis Sánchez para rev […] Juan
✓ DIG-036 Alinear reglas de deduplicación de Leads/Cuentas/Órd […] Equipo Telmex
Notes: DIG-007
Compartir documentación técnica de servicios
Equipo Telmex compartirá ejemplos de request/response de servicios actuales y del nuevo servicio de catálogo con promociones (Justificación: Necesario para que el equipo Salesforce diseñe la arquitectura de integración)
DIG-008
Reconstruir diagrama de flujo con servicios
Reconstruir diagrama de pantallas con mapping de servicios por paso y puntos de creación de entidades en Salesforce (estilo Carlos Vega) (Justificación: El diagrama previo fue clave para alinear al equipo técnico en el proyecto anterior)
DIG-031
Compartir documentación técnica: request/response de servicios actuales y del nuevo servicio de catálogo con árbol de producto y promociones
Compartir documentación técnica: request/response de servicios actuales y del nuevo servicio de catálogo con árbol de producto y promociones
DIG-032
Reconstruir diagrama de flujo de pantallas con mapping de servicios por paso y puntos de creación de entidades en Salesforce
Reconstruir diagrama de flujo de pantallas con mapping de servicios por paso y puntos de creación de entidades en Salesforce
DIG-033
Elaborar lista clasificada de Must Have vs. Nice to Have
Elaborar lista clasificada de Must Have vs. Nice to Have
DIG-034
Evaluar y proponer revisión del roadmap del proyecto (2 releases grandes vs. sprints cortos)
Evaluar y proponer revisión del roadmap del proyecto (2 releases grandes vs. sprints cortos)
DIG-035
Coordinar y agendar sesión con Luis Sánchez para revisión detallada del flujo
Coordinar y agendar sesión con Luis Sánchez para revisión detallada del flujo
DIG-036
Alinear reglas de deduplicación de Leads/Cuentas/Órdenes entre telmex.com y canales CRM
Alinear reglas de deduplicación de Leads/Cuentas/Órdenes entre telmex.com y canales CRM