## Slide 1
Resumen ejecutivo · 29/09/2026
Catalogo · Acuerdos 1 · Por acordar 2 · Acciones 6
CAT-004, CAT-005, CAT-006, CAT-007, CAT-008, CAT-009, CAT-010, CAT-011, CAT-012
Ventas · Acuerdos 1 · Por acordar 0 · Acciones 6
VT-006, VT-033, VT-035, VT-037, VT-038, VT-039, VT-040
Canales Digitales · Acuerdos 2 · Por acordar 0 · Acciones 12
DIG-001, DIG-002, DIG-003, DIG-020, DIG-021, DIG-022, DIG-023, DIG-024, DIG-025, DIG-026, DIG-027, DIG-028, DIG-029, DIG-030
Cross · Acuerdos 1 · Por acordar 0 · Acciones 0
ARQ-01
ASK al liderazgo de Salesforce
Sin ASK en los registros de este día.

## Slide 2
Catalogo
Por acordar:
✓ CAT-004 Promociones por zona geográfica
Entran al análisis las promociones por zona geográfica (Distrito + Librería) y por domiciliación. Prioridad: convivencia y domiciliación, después zona geográfica.
✓ CAT-006 Vista consolidada de paquetes Negocio y priorización
Consolidar paquetes Negocio y priorizar backlog contra R2; 5 meses y 5 sprints de referencia.
Acuerdos:
✓ CAT-005 Remoción automática de promociones en el carrito
Al remover una oferta/paquete (ej. 389) deben manejarse las dependencias de promociones y productos asociados (ej. Netflix).
Próximos pasos:
Equipo
✓ CAT-008 Compartir lista de promociones y órdenes nuevas Carlos Albarrán / Lorena Salazar
✓ CAT-011 Consolidar tabla de ofertas Negocio/PYME Charlie Albarrán
Salesforce
✓ CAT-009 Optimizar el motor y configurar promociones sin Apex Gustavo Richter
✓ CAT-010 Diseñar remoción automática de promociones Gustavo Richter
✓ CAT-012 Validar vigencia de la configuración de catálogo de diciembre Por asignar
Equipo conjunto
✓ CAT-007 Repositorio compartido de sesiones Eduardo Ordúñez
Notes: CAT-008
Compartir lista de promociones y órdenes nuevas
Telmex entrega listado de promociones nuevas y vigentes.
CAT-011
Consolidar tabla de ofertas Negocio/PYME
Velocidades, promociones, canales, códigos, precios, paquetes financiados y entretenimiento activo.
CAT-009
Optimizar el motor y configurar promociones sin Apex
Evaluar rendimiento y configuración por identificadores/códigos en lugar de código; esquema dinámico para canales digitales.
CAT-010
Diseñar remoción automática de promociones
Diseñar remoción en cascada oferta, promociones y productos.
CAT-012
Validar vigencia de la configuración de catálogo de diciembre
Confirmar que el catálogo configurado desde diciembre sigue vigente (cambios R2).
CAT-007
Repositorio compartido de sesiones
Organizar repositorio en Google Drive para documentación y entregables.

## Slide 3
Ventas
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ VT-006 Coliving – Migración de Datos
El CUC no se usa en las búsquedas del cliente final; queda solo para cruces internos y como unificador en la migración.
Próximos pasos:
Equipo
✓ VT-035 Líneas Adicionales Sergio Flores · 06/10/2026
Validar internamente el escenario de líneas ad […]
✓ VT-037 Coliving – Migración de Datos Sergio Flores · 05/10/2026
Investigar las reglas de asignación del CUC y […]
✓ VT-038 Coliving – Migración de Datos Sergio Flores · 09/10/2026
Analizar escenarios de cesión de derechos y de […]
✓ VT-039 Coliving – Migración de Datos Sergio Flores · 02/10/2026
Recopilar la lista definitiva de atributos req […]
✓ VT-040 Coliving – Migración de Datos · Escalado Sergio Flores / Adriana Gonzalez · 12/10/2026
Evaluar y autorizar el plan de saneamiento y n […]
Salesforce
✓ VT-033 Coliving – Migración de Datos Nilyan Berti · 06/10/2026
Continuar el diseño del modelo de clientes y d […]
Notes: VT-035
Líneas Adicionales
Validar internamente el escenario de líneas adicionales en domicilios distintos y simplificar las reglas comerciales.
VT-037
Coliving – Migración de Datos
Investigar las reglas de asignación del CUC y validar si el cliente final lo ve en su recibo.
VT-038
Coliving – Migración de Datos
Analizar escenarios de cesión de derechos y definir las reglas de transformación en la migración, incluida la lógica de reemplazo de la base de activos.
VT-039
Coliving – Migración de Datos
Recopilar la lista definitiva de atributos requeridos para la Service Account.
VT-040
Coliving – Migración de Datos
Evaluar y autorizar el plan de saneamiento y normalización de datos (nombres, contactos, pymes clasificadas como residenciales, cuentas duplicadas) en PISA antes de migrar.
VT-033
Coliving – Migración de Datos
Continuar el diseño del modelo de clientes y documentar los escenarios de migración (incluido el ejercicio de los 60 segundos para validar el modelo final).

## Slide 4
Canales Digitales
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ DIG-001 Priorización de canales para el primer release
telmex.com es la prioridad del primer release. WhatsApp/Watson y canales adicionales se programan para un segundo release. (Justificación: telmex.com tiene el mayor impacto inmediato y la mayor madurez de flujo; WhatsApp requiere trabajo adicional (domiciliación, integración))
✓ DIG-002 Pedidos de canales digitales deben ser soportados end-to-end
Los pedidos provenientes de canales digitales deben ser soportados, procesados y cerrados correctamente dentro de la plataforma Salesforce y los sistemas legados. (Justificación: Continuidad operativa y visibilidad de assets; el canal digital no puede generar pedidos que queden en estado inconsistente)
Próximos pasos:
Equipo
✓ DIG-003 Cancelar sesiones de la mañana del 30/09/2026 para t […] Equipo Telmex · 29/09/2026
✓ DIG-020 Desarrollar esquema detallado con los pasos y puntos […] Equipo Telmex · 01/10/2026
✓ DIG-021 Compartir documentación técnica sobre la composición […] El grupo (Jesús Procesos / Victor Montiel) · 01/10/2026
✓ DIG-023 Facilitar la información técnica necesaria sobre la […] Equipo Telmex · 02/10/2026
✓ DIG-024 Compartir el documento con los flujos y pantallas di […] Jesús Procesos · 01/10/2026
✓ DIG-028 Lanzar la sesión de revisión de 4:00 a 5:30 PM del 3 […] Jesús Procesos · 29/09/2026
✓ DIG-029 Mantener la sesión de las 9:00 AM del 30/09/2026 par […] Victor Montiel · 29/09/2026
Salesforce
✓ DIG-025 Verificar el tipo de licencias actuales en MuleSoft […] Wantuil Firmiano · 02/10/2026
✓ DIG-026 Evaluar y proponer el desarrollo en paralelo de un a […] Wantuil Firmiano
✓ DIG-027 Crear borrador con los posibles caminos técnicos de […] Daniel Murcia, Sebastian Garcia Rontani · 02/10/2026
✓ DIG-030 Notificar al equipo sobre la reorganización de sesio […] Daniel Murcia · 29/09/2026
Equipo conjunto
✓ DIG-022 Definir la estrategia de caché y el flujo de servici […] El grupo (Daniel Murcia, Sebastian Garcia Rontani, Jesús Procesos) · 09/10/2026
Notes: DIG-003
Cancelar sesiones de la mañana del 30/09/2026 para trabajo interno
Se cancelan las sesiones de la mañana del 30/09/2026 (9:00 AM y 1:00 PM). Una única sesión conjunta de 4:00-5:30 PM para revisar el primer borrador de propuestas. (Justificación: El equipo necesita tiempo de trabajo interno para elaborar alternativas técnicas antes de presentarlas)
DIG-020
Desarrollar esquema detallado con los pasos y puntos de integración del proceso de ventas actual (diagrama de flujo con servicios por paso)
Desarrollar esquema detallado con los pasos y puntos de integración del proceso de ventas actual (diagrama de flujo con servicios por paso)
DIG-021
Compartir documentación técnica sobre la composición actual de los paquetes y el catálogo de productos
Compartir documentación técnica sobre la composición actual de los paquetes y el catálogo de productos
DIG-023
Facilitar la información técnica necesaria sobre la normalización y el manejo de direcciones en el sistema
Facilitar la información técnica necesaria sobre la normalización y el manejo de direcciones en el sistema
DIG-024
Compartir el documento con los flujos y pantallas discutidas durante la reunión para análisis del equipo técnico
Compartir el documento con los flujos y pantallas discutidas durante la reunión para análisis del equipo técnico
DIG-028
Lanzar la sesión de revisión de 4:00 a 5:30 PM del 30/09/2026 para revisar el primer borrador de propuestas
Lanzar la sesión de revisión de 4:00 a 5:30 PM del 30/09/2026 para revisar el primer borrador de propuestas
DIG-029
Mantener la sesión de las 9:00 AM del 30/09/2026 para trabajo interno; crear invitación para la sesión de 1:00 PM
Mantener la sesión de las 9:00 AM del 30/09/2026 para trabajo interno; crear invitación para la sesión de 1:00 PM
DIG-025
Verificar el tipo de licencias actuales en MuleSoft para determinar la viabilidad de utilizar MCP
Verificar el tipo de licencias actuales en MuleSoft para determinar la viabilidad de utilizar MCP
DIG-026
Evaluar y proponer el desarrollo en paralelo de un agente IA autónomo integrado en el canal de WhatsApp de Salesforce (Agentforce)
Evaluar y proponer el desarrollo en paralelo de un agente IA autónomo integrado en el canal de WhatsApp de Salesforce (Agentforce)
DIG-027
Crear borrador con los posibles caminos técnicos de integración (DC APIs, carrito, caché web), incluyendo ventajas, desventajas y análisis de performance
Crear borrador con los posibles caminos técnicos de integración (DC APIs, carrito, caché web), incluyendo ventajas, desventajas y análisis de performance
DIG-030
Notificar al equipo sobre la reorganización de sesiones del 30/09/2026 y compartir las ligas de acceso
Notificar al equipo sobre la reorganización de sesiones del 30/09/2026 y compartir las ligas de acceso
DIG-022
Definir la estrategia de caché y el flujo de servicios para optimizar los tiempos de carga en la arquitectura del catálogo
Definir la estrategia de caché y el flujo de servicios para optimizar los tiempos de carga en la arquitectura del catálogo

## Slide 5
Cross
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ ARQ-01 Separación Telmex / Telnor
Se acuerda eliminar la separación entre Telmex y Telnor: ambas operan de forma unificada en la solución. Se debe revisar el impacto en el modelo de seguridad, el modelo de cuentas y la estructura comercial, y retirar o adaptar lo que se haya diseñado o construido para seg
Próximos pasos:
Sin registros en el archivo para este día.