## Slide 1
Resumen ejecutivo · 30/09/2026
Catalogo · Acuerdos 1 · Por acordar 0 · Acciones 4
CAT-013, CAT-014, CAT-015, CAT-016, CAT-017
Ventas · Acuerdos 14 · Por acordar 0 · Acciones 15
VT-002, VT-003, VT-004, VT-005, VT-009, VT-010, VT-011, VT-013, VT-014, VT-015, VT-017, VT-020, VT-022, VT-023, VT-030, VT-031, VT-032, VT-034, VT-036, VT-042, VT-043, VT-044, VT-045, VT-046, VT-047, VT-048, VT-049, VT-066, VT-067
Canales Digitales · Acuerdos 2 · Por acordar 0 · Acciones 13
DIG-009, DIG-010, DIG-011, DIG-012, DIG-013, DIG-037, DIG-038, DIG-039, DIG-040, DIG-041, DIG-042, DIG-043, DIG-044, DIG-045, DIG-046
ASK al liderazgo de Salesforce
Sin ASK en los registros de este día.

## Slide 2
Catalogo
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ CAT-013 Gastos de Instalación en el catálogo
Se mueve la configuración de Gastos de Instalación (GI) de la pantalla/carrito de Ventas al catálogo de productos. Se retira GI de la etapa Pagos y Entrega.
Próximos pasos:
Equipo
✓ CAT-014 Tabla de mapeo de GI hacia PISA Luis Partida / Betsy
Confirmar si las informaciones mapeadas en el pasado de la matriz de datos enviadas por Telmex si mantienen como los datos necesarios para enviar a PISA
✓ CAT-017 Confirmar datos de modalidades de pago de GI Roberto Guillén
PO confirma datos y reglas para las modalidades de pago.
Salesforce
✓ CAT-015 Validar políticas comerciales de GI Gustavo Richter
Confirmar con Telmex que no hubo cambios de política de GI respecto al proyecto previo a la pausa.
✓ CAT-016 Compartir tabla de mapeo de GI con Telmex Gustavo Richter
Compartir la tabla de mapeo con Betsy y Lalo.

## Slide 3
Ventas
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ VT-002 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
✓ VT-003 Validación de Identidad
✓ VT-004 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
✓ VT-005 Coliving – Migración de Datos
✓ VT-010 Gestión de Leads – Creación Prospecto
✓ VT-013 Coliving – Migración de Datos
✓ VT-014 Coliving – Migración de Datos
✓ VT-015 Cesión de Derechos
✓ VT-017 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
✓ VT-020 Canales Digitales (Telmex.com)
✓ VT-022 Canales Digitales (Telmex.com)
✓ VT-023 Canales Digitales (Telmex.com)
✓ VT-046 Venta / Alta de Producto Físico
✓ VT-048 Ciclo de Vida del Pedido
Próximos pasos:
Equipo
✓ VT-034 Coliving – Migración de Datos Adriana Jiménez
✓ VT-036 Líneas Adicionales Adriana Gonzalez
✓ VT-043 Procesos PISA (Telmex) Por asignar
✓ VT-045 Canales Digitales (Telmex.com) Por asignar
✓ VT-049 Ciclo de Vida del Pedido Dania Aguirre
✓ VT-066 MACD – Actualización de Datos (Contacto / Fiscales) Dania Aguirre
✓ VT-067 MACD – Actualización de Datos (Contacto / Fiscales) Martin Ayon
Salesforce
✓ VT-011 Gestión de Leads – Creación Prospecto Por asignar
✓ VT-031 Coliving – Migración de Datos Equipo conjunto
✓ VT-032 Coliving – Migración de Datos Nilyan Berti
✓ VT-047 Venta / Alta de Producto Físico Equipo conjunto
Equipo conjunto
✓ VT-009 Buscador Personalizado de Clientes Equipo conjunto
✓ VT-030 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas Equipo conjunto
✓ VT-042 Coliving – Migración de Datos Alfonso Lisondo / Joaquín Márquez
✓ VT-044 Canales Digitales (Telmex.com) Equipo conjunto
Notes: VT-002
Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
CURP obligatoria (regulatoria) como llave de la cuenta para residencial y persona física/pyme física, SIN prefijo técnico. RFC obligatorio para personas morales para prevenir duplicidad.
VT-003
Validación de Identidad
Por mandato regulatorio toda contratación valida CURP (o INE) desde el inicio del proceso de venta. En la vista 360 se muestra una alerta cuando falta la CURP para dirigir al cliente al proceso de actualización de datos.
VT-004
Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
Se usa pasaporte (u otro documento oficial vía lista desplegable / campo de identificador externo genérico) solo cuando el cliente no tiene CURP, evitando datos dummy.
VT-005
Coliving – Migración de Datos
Para residenciales migrados (sin CURP) el número de línea es la llave principal de búsqueda y el nombre es dato secundario. Se permiten actualizaciones de nombre/datos sin bloquear la operación mientras se normaliza.
VT-010
Gestión de Leads – Creación Prospecto
Se conserva la entidad Prospecto (Lead). Se reducen las validaciones que se solapan con el inicio de la venta y se trasladan al momento de generar la orden.
VT-013
Coliving – Migración de Datos
Se crea un objeto intermedio entre la Billing Account y la suscripción/línea con un identificador de grupo de facturación, que contiene ciclo de facturación, paperless y domiciliación. Evita la duplicidad de Billing Accounts heredada de PISA.
VT-014
Coliving – Migración de Datos
La Service Account representa el domicilio de instalación. Antes de crear una, se busca si ya existe una para el cliente con el mismo identificador de ubicación normalizado (p. ej. en un cambio de domicilio). Las relaciones de servicios pasan a la Suscripción.
VT-015
Cesión de Derechos
La actualización de datos no permite cambiar el titular; eso requiere cesión de derechos, que aplica a residencial y pyme física. En pyme moral se actualiza el representante legal/contactos. La Billing Account anterior pasa a inactiva y se validan adeudos previos.
VT-017
Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
Se reutilizan los contactos existentes vinculándolos a la cuenta mediante relaciones con rol (representante legal, contacto de instalación, facturación) y vigencia. La persona que recibe la instalación se guarda como Contacto con rol (hoy solo queda en la orden).
VT-020
Canales Digitales (Telmex.com)
La primera creación del prospecto en Salesforce desde telmex.com es síncrona; las actualizaciones posteriores son asíncronas. No se integran en pantalla validaciones pesadas (prefactibilidad) que retrasen la experiencia.
VT-022
Canales Digitales (Telmex.com)
En el flujo de contratación digital el contacto adicional es obligatorio. El celular se valida por SMS (WhatsApp o llamada solo como alternativa).
VT-023
Canales Digitales (Telmex.com)
La domiciliación del pago (tarjeta de crédito/débito con cargo de validación de $1) es obligatoria para concretar la venta. Se genera un prefolio antes de domiciliar y la orden de servicio definitiva al finalizar.
VT-046
Venta / Alta de Producto Físico
La venta de productos físicos en altas nuevas se deshabilita poblando la Fecha Fin del producto en el catálogo con una fecha pasada (no con límite de crédito cero ni cambiando la cardinalidad). Los productos físicos quedan en PISA para postventa, pero se consideran activos del cliente en la migración.
VT-048
Ciclo de Vida del Pedido
Si 2 semanas después de la notificación 20 no se vincula el entretenimiento, el pedido se cierra automáticamente como 'no vinculado'.
VT-034
Coliving – Migración de Datos
Mapear y cuantificar las excepciones al nuevo modelo de cuentas (p. ej. direcciones de instalación distintas, facturación residencial que absorbe servicios de negocio) y negociar su resolución.
VT-036
Líneas Adicionales
Revisar las líneas adicionales con costo registradas hoy y validar su vigencia y estado.
VT-043
Procesos PISA (Telmex)
Corregir el proceso de liberación de números en PISA para limpiar historial y línea de crédito del cliente anterior, y coordinar el estado de los servicios resecuenciados entre el maestro de números y Salesforce.
VT-045
Canales Digitales (Telmex.com)
Documentar el flujo de contratación digital y sus puntos de abandono.
VT-049
Ciclo de Vida del Pedido
Revisar con facturación la división de facturas de los servicios de entretenimiento y su impacto en el cierre de pedidos; definir los estados adicionales para el cierre de órdenes.
VT-066
MACD – Actualización de Datos (Contacto / Fiscales)
Definir qué cambios de datos fiscales requieren una nueva Billing Account y confirmar si los grupos de facturación pueden gestionar notificaciones/correo de forma independiente.
VT-067
MACD – Actualización de Datos (Contacto / Fiscales)
Evaluar el impacto de actualizar datos de contacto (celular, correo, teléfono adicional) en postventa, ya que Mi Telmex los usa para autenticar.
VT-011
Gestión de Leads – Creación Prospecto
Agregar los campos de tipo de documento y RFC en el objeto Prospecto.
VT-031
Coliving – Migración de Datos
Crear reglas de validación de campos obligatorios que apliquen solo a clientes migrados sin CURP.
VT-032
Coliving – Migración de Datos
Definir el número de línea como identificador clave para todos los migrados de tipo moral.
VT-047
Venta / Alta de Producto Físico
Evaluar si el límite de crédito cero es la solución definitiva o si conviene un mecanismo para encender y apagar la venta de productos físicos.
VT-009
Buscador Personalizado de Clientes
Definir los criterios de búsqueda para clientes Pyme, incluido el RFC y los datos del representante legal.
VT-030
Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
Definir el procedimiento de registro de extranjeros sin CURP y los tipos de identificación alternativos del campo 'otros documentos'.
VT-042
Coliving – Migración de Datos
Presentar a los directores ventajas y desventajas de las estrategias de migración (completa vs. por librerías; México es la librería más grande).
VT-044
Canales Digitales (Telmex.com)
Alinear con Daniel y el equipo de canales digitales el punto de creación y validación del cliente (incluidos clientes logueados en telmex.com) para evitar duplicidades, y generar el diagrama del flujo de telmex.com alineado al modelo de datos.

## Slide 4
Canales Digitales
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
✓ DIG-009 Integración de TMF Forum para APIs de omnicanalidad
Se establece utilizar TMF Forum y MuleSoft para manejar la traducción y creación de prospectos, cuentas y pedidos en los canales digitales. (Justificación: Alineación con estándares de la industria; desacoplamiento del canal respecto a la implementación interna de Salesforce)
✓ DIG-013 Sesiones cruzadas programadas para el 01/10/2026: 9:00-11:00 y 11:00-13:00 CST
Se programan sesiones de trabajo conjunto para el día siguiente (01/10/2026) en dos bloques: 9:00-11:00 (flujos de integración) y 11:00-13:00 (omnicanalidad). (Justificación: Necesidad de continuar el análisis y definir próximos pasos del proyecto)
Próximos pasos:
Equipo
✓ DIG-039 Revisar lo técnico del proyecto para […] Equipo Telmex · 06/10/2026
✓ DIG-044 Elaborar un plan de trabajo detallad […] Equipo Telmex · 06/10/2026
Salesforce
✓ DIG-010 Las reglas de negocio NO […] · Escalado Salesforce (Catálogo TEAM) · 30/09/2026
✓ DIG-011 Selección de arquitectura final apla […] Daniel Murcia, Lorena Salazar · 09/10/2026
✓ DIG-012 Ejecutar PoC de Opciones 1 y 2 para […] Lorena Salazar, Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-037 Enviar a los participantes el docume […] Daniel Murcia · 05/10/2026
✓ DIG-038 Contactar a los equipos de catálogo […] Wantuil Firmiano y Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-041 Generar un mapa detallado del uso de […] Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-042 Realizar sesiones internas con el eq […] Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-043 Reconfirmar con el equipo de catálog […] Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-045 Desarrollar diagramas técnicos que i […] Daniel Murcia · 09/10/2026
✓ DIG-046 Revisar el nuevo flujo de trabajo du […] Daniel Murcia · 02/10/2026
Equipo conjunto
✓ DIG-040 Proponer un plan técnico para la hab […] El grupo (con participación de Glenda / equipo catálogo) · 06/10/2026
Notes: DIG-039
Revisar lo técnico del proyecto para asegurar la alineación entre las opciones planteadas
Revisar lo técnico del proyecto para asegurar la alineación entre las opciones planteadas
DIG-044
Elaborar un plan de trabajo detallado para los próximos pasos del proyecto con compromisos y cronogramas de cada equipo
Elaborar un plan de trabajo detallado para los próximos pasos del proyecto con compromisos y cronogramas de cada equipo
DIG-010
Las reglas de negocio NO deben embeberse en el código — deben configurarse adecuadamente
Consenso del equipo: las reglas deben ser configurables y no residir dentro del código. Aplica a las Opciones 2 y 3 como base para una arquitectura saludable. (Justificación: Deuda técnica identificada en el carrito actual (domiciliación, marcas); embeber reglas en código dificulta el mantenimiento y las actualizaciones) se hizo la validación que alguna s reglas estaban dentro de lógica de APEX lo cual no es mala practica pero es existen mejores opciones dentro de la configuracióndel catálogo de Producto
DIG-011
Selección de arquitectura final aplazada a resultados de PoC
Se difiere la decisión final entre las opciones arquitectónicas, condicionándola a la ejecución de pruebas de concepto y análisis de rendimiento técnico. (Justificación: Opción 2 no tiene casos previos; el rendimiento de Opción 1 bajo carga real no está dimensionado; la decisión requiere evidencia técnica)
DIG-012
Ejecutar PoC de Opciones 1 y 2 para comparar rendimiento
Se propone ejecutar pruebas de concepto de las Opciones 1 y 2 para detallar el rendimiento frente al escenario de negocio presentado. (Justificación: Necesidad de evidencia técnica antes de comprometer la arquitectura; Opción 1 tiene menor complejidad pero dudas de rendimiento; Opción 2 tiene mejor performance estimado pero sin precedentes) esto tiene un dependiente de parte del cliente y son los accesos a Mulesoft para el equipo y el alcence es acotado (se ifniere la obtencióndel catálogo) ya que la PoC no puede cubrir un venta punta a punta
DIG-037
Enviar a los participantes el documento comparativo de las tres opciones arquitectónicas analizadas
Enviar a los participantes el documento comparativo de las tres opciones arquitectónicas analizadas
DIG-038
Contactar a los equipos de catálogo y de ventas para discutir el impacto y la estructura del proyecto de omnicanalidad
Contactar a los equipos de catálogo y de ventas para discutir el impacto y la estructura del proyecto de omnicanalidad
DIG-041
Generar un mapa detallado del uso de APIs para identificar los impactos dentro del canal digital
Generar un mapa detallado del uso de APIs para identificar los impactos dentro del canal digital
DIG-042
Realizar sesiones internas con el equipo de catálogo para profundizar en la lógica y arquitectura de las reglas
Realizar sesiones internas con el equipo de catálogo para profundizar en la lógica y arquitectura de las reglas
DIG-043
Reconfirmar con el equipo de catálogo el funcionamiento de las reglas avanzadas para evitar errores técnicos
Reconfirmar con el equipo de catálogo el funcionamiento de las reglas avanzadas para evitar errores técnicos
DIG-045
Desarrollar diagramas técnicos que ilustren el uso de las APIs necesarias para la implementación de la omnicanalidad
Desarrollar diagramas técnicos que ilustren el uso de las APIs necesarias para la implementación de la omnicanalidad
DIG-046
Revisar el nuevo flujo de trabajo durante la reunión de cierre e invitar al equipo de ventas para evaluar el avance actual
Revisar el nuevo flujo de trabajo durante la reunión de cierre e invitar al equipo de ventas para evaluar el avance actual
DIG-040
Proponer un plan técnico para la habilitación de un entorno sandbox exclusivo que permita realizar pruebas formales
Proponer un plan técnico para la habilitación de un entorno sandbox exclusivo que permita realizar pruebas formales