## Slide 1
Resumen ejecutivo · 05/10/2026
Ventas · Acuerdos 2 · Por acordar 1 · Acciones 4
VT-076, VT-077, VT-078, VT-079, VT-080, VT-081, VT-082
ASK al liderazgo de Salesforce
Sin ASK en los registros de este día.

## Slide 2
Ventas
Por acordar:
✓ VT-077 Líneas Adicionales
La reserva de facilidades de las líneas adicionales se hace directamente en PISA, fuera del carrito; Salesforce envía solo la línea principal para la reserva.
Acuerdos:
✓ VT-076 Líneas Adicionales
Sin costo: se contratan y cancelan en bloque con el paquete de voz y datos (sin portabilidad individual, cambio de domicilio ni selección de número). Con costo: oferta independiente de solo voz, con portabilidad y gastos de instalación. Solo la línea principal admite cambio de domicilio o de número.
✓ VT-080 Negocios – Velocidad Simétrica
La velocidad simétrica es un producto hijo adicional con costo (matriz por paquete: subida, bajada y código de facturación), independiente del internet principal. En el carrito se calculan dos RENUM (paquete base + simétrico); la reserva de facilidades usa los datos de la velocidad simétrica; a OM se envían ambos productos y OM los descompone hacia PISA.
Próximos pasos:
Salesforce
✓ VT-078 Líneas Adicionales Nilyan Berti / Rafael de Assis
Organizar una sesión con Jonathan para validar el proceso de reserva y la arquitectura de líneas adicionales. Rafael de Assis comparte el documento de arquitectura de Jonathan.
✓ VT-079 Venta / Alta de Producto Físico Edgar Juventino Hernandez
Poblar la Fecha Fin de los productos físicos en el catálogo con una fecha pasada.
✓ VT-081 Negocios – Velocidad Simétrica Gustavo Richter / Rafael de Assis
Diseñar los cambios en el carrito y en la lógica de reserva de facilidades, gestionar la transición de la orden para enviar los dos productos sin afectar el flujo actual, y hacer una sesión interna con Ventas para co […]
✓ VT-082 Paquetes Comerciales Negocio (Catálogo) Edgar Juventino Hernandez / Daniel Murcia
Compartir la evaluación comparativa de los productos de Telmex (incluidos los no configurados) contra la configuración actual para mapear, y documentar la arquitectura de productos planeada.
Notes: VT-081
Negocios – Velocidad Simétrica
Diseñar los cambios en el carrito y en la lógica de reserva de facilidades, gestionar la transición de la orden para enviar los dos productos sin afectar el flujo actual, y hacer una sesión interna con Ventas para confirmar que la reserva no tenga impacto técnico.